## Slide 1
重庆农村商业银行
全行数据治理
整体解决方案设计
总行大数据中心 孙光辉 2018.07.21

## Slide 2
重庆农商银行数据治理方案设计总结
1
2
3
4
痛点治理
对应当期最急迫的数据录入问题，提出了整套的痛点治理方案，包括制度建设，方法建设和系统建设，涵盖数据质量的度量、任务分配和持续跟踪。
方案 亮点
顶层设计
$
强调了数据价值的挖掘及应用，并规划了项目实现，力求能提升我行精细化管理水平，助力我行的数字化转型。
价值驱动
在整体方案中加强了组织架构建设，对角色做了明确的责任分工，并通过相关的制度来保障方案的执行，从而做到数据治理的长效持续。
长效机制
数据治理方法论设计
数据治理现状调研
数据治理差距分析
数据治理整体方案设计
实施路径规划和资源需求分析
在《银行业金融机构数据治理指引》以及我行数字化转型的背景下，对项目目标进行的分解，完成了整体方法论的设计。
通过对我行4个相关部门71个专业问题的现场调研完成了对数据、组织和流程的初步了解。
依据《银行业金融机构数据治理指引》和同业实践的参考，进行了差距分析。
在差距分析的基础和任务紧迫程度上，提出了阶段治理方案，并针对每个阶段做了针对性的解决方案。
考虑到任务的紧迫性和行内人员配备，我们规划了阶段实施方案，并做了资源预估和任务分工，有利于我们聚焦任务和降低项目整体实施风险。
项目内容
2
4
5
1
3
在体系化方案中，强调顶层设计和主动治理，站在宏观角度去预防数据质量的发生，摈弃了以前“头痛医头，脚痛医脚”的管理理念和方式。

## Slide 3
目 录
CONTENTS
1
背景介绍
2
方法论论证
3
现状分析
4
治理方案
5
实施路径
6
预期效果

## Slide 4
背景介绍
  银监背景
  我行背景
01
章节 PART
  行业背景
  战略转型

## Slide 5
全行数据治理项目背景介绍
银监背景
  监管机构连续推出《国务院办公厅关于全面推进金融业综合统计工作的意见》和《银行业金融机构数据治理指引》，推动数据治理相关工作。
同业背景
  各大银行对数据治理高度重视，已经进行了相关的规划。例如，光大银行对数据进行统一量化管理，建行也成立了独立一级部门进行数据管控工作。
我行背景
  已经建成了业务支撑系统，以及数据基础ODS平台，在银保监发布指引之后，行领导对数据治理也高度重视，已启动相关项目进行方案调研。
战略转型
  总行大数据中心的成立将站在宏观战略的层面，统筹全行的数据治理调研和规划，制定切实可行的数据治理实施路径，并建立长效机制。

## Slide 6
02
章节 PART
方法论论证
  银监指引解读
  IBM数据治理架构
  治理目标分解

## Slide 7
数据治理四大原则
治理体系
高层职责
分工协作
问责激励
队伍建设
数据文化
数据治理架构
数据管理
体系
数据质量控制
数据价值实现
银监会 商业银行数据治理指引
数据战略
管理制度
数据标准
数据安全
应急预案
自我评估
全覆盖原则
匹配性原则
持续性原则
有效性原则
质量目标
统一规则
源头管理
监控体系
现场检查
考评整改
数据驱动
数据分析
数据应用
风险计量
大数据
量化导向
银监会商业银行数据治理指引解读

## Slide 8
公司治理体系
市场竞争机制
组织机构
利益相关者
IT
治理
股权结构
内部控制机制
信息披露
外部监管机制
市场竞争机制
组织机构
利益相关者
IT治理
股权结构
内部控制机制
信息披露
外部监管机制
IT Investment
Data
Data
Govenance
Govenance
Business Application
IT Infrastructure
IT Architecture
IT Policy
IT投资
数据治理
业务系统应用
IT基础架构
IT 应用架构
IT政策
数据架构管理
搜集、分析数据架构
逻辑模型建模
物理模型建模
建立和维护建模标准
模型版本管理
IBM数据治理体系
8
IT治理体系
IBM数据治理体系
业务数据库管理
数据库设计
数据库变更管理
数据库备份和恢复
数据库性能管理
数据保留和清除
数据安全管理
数据保密标准
数据访问权限管理
密码策略和标准
用户授权
数据安全审计
数据仓库/BI管理
数据仓库/集市实施
用户培训和支持
企业报表/即席查询
OLAP分析统计
数据挖掘/策略管理
非结构化数据管理
文档管理
影像管理
XML管理
内容管理
知识管理
数据质量管理
数据质量度量标
数据质量分析/采样
数据质量审计和认证
数据清洗策略和程序
数据质量绩效评估
数据标准管理
数据标准分类
数据标准业务定义
数据标准技术定义
数据标准需求管理
数据标准过程管理
元数据管理
元数据架构
元数据管理和维护
元数据存整合和共享
元数据查询/分析
元数据知识库管理
主数据管理
客户数据集成
产品数据集成
主数据识别
数据归并与覆盖
其他参考性数据管理
组织策略
基本原则
认可的最佳实践
可选择的方法/技术
标准和指导
实施建议
组织架构
角色分工
技能要求
工作岗位描述
岗位职责
汇报关系
处理流程
功能分解
工作流程
使用案例的场景
阶段、任务和步骤
前提条件和依赖关系
支持环境
公司人文环境
公司数据文化
公司数据平台
公司OA系统
其他辅助工具
规章制度
数据规划制度
数据标准制度
数据安全制度
数据质量制定
数据管控制度

## Slide 9
目标
现状
分析
方案
数据现状
制度现状
组织现状
预期
符合监管
规划前瞻
我行的数据治理完全符合银保监会发布的《银行业金融机构数据治理指引》的要求
调研目前的数据管理、质量和价值现状，包括IT系统的支撑情况
调研目前组织架构与角色分工，以并对人员的专业能力进行评估
调研目前制度建设现状，以及落地执行情况
差距分析
同业比对
对表银监会发布的《银行业金融机构数据治理指引》进行逐条比对分析
结合同业最佳实践从组织架构、数据管理
、数据质量和数据价值4个维度进行对比
实施方案
实施路径
依据指引和同业经验规划我行切实可行的前瞻的数据治理方案
依据我行的实际情况，将方案进行分解成实施路径图，划分阶段逐步执行
符合银监会关于《银行业金融机构数据治理指引》的要求
挖掘数据价值
，支撑我行的精细化管理，助力数字化转型
建立长效机制
，保障我行数据治理的长期有效的持续推进
符合监管
$
挖掘价值
长效机制
数据治理目标分解
方案需要结合同业的最佳实践经验，能够做到前瞻性、可扩展性，预防质量问题的发生

## Slide 10
03
章节 PART
现状分析
  数据治理历史回顾
  数据治理调研成果
  数据治理现状差距分析

## Slide 11
我行数据治理历史回顾
“运动式”治理
“教课书式”治理
我行历史上发起过多次以数据补录为主的“运动式”的数据治理，以专项行动为发起方式，协调多个部门公共参与，但最后因历史数据问题难以人工修复等问题，成效不达预期而结束
数据治理主要痛点及原因分析（四大痛点九大缺失）
2013年我行引入了国际知名的咨询公司普华永道，站在全行的高度，代表行业领先水平发起数据治理，建立了数据治理的相关规划和制度，最后因难以落地和推动等问题，效果不达预期而结束
数据治理 推动协调难
人工数据录入质量差
历史遗留问题包袱大
系统前端校验预防机制不足（技术预防不足）
数据校验业务逻辑缺失（质量校验不到位）
数据补录无事后总结提高（反复无成效）
分支行无专人专岗（协调沟通困难）
人工数据录入质量无管理（数据补录是亡羊补牢）
数据质量无度量标准（管理无抓手）
奖惩机制缺乏（基层没有动力）
反复治理 无明显成效
深层次原因
数据业务应用少（数据治理缺乏方向）
对数据质量无有效监控（治理盲目）
管理缺失
方法缺失
Notes: 数据人工录入质量差：
由于我行历史原因，对数据的输入控制不够严格，系统设计只关注实际业务，忽略了管理统计需求，加之系统改造、流转而导致的数据丢失，格式不统一，导致现行的数据质量不达预期
我行发起过多次的数据质量改善工程，在落地执行层面均表现为推动困难，科技人员反馈到业务线或分支行，得到的支持不足，业务人员反馈给科技部时，反馈的速度和效果也有待提高

## Slide 12
  根据银保监发布的《银行业金融机构数据治理指引》，我们了整理数据调研问题共计71个，针对信贷管理部、科技部、计划财务部、风险管理部进行5次现场调研，涵盖目前我行的数据治理、数据规范、数据管理、数据应用和数据架构等范围，快速了解了我行目前的数据状况、问题以及各业务条线、技术条线对数据服务的述求。
  本次调研充分了解了我行数据管理的现状以及数据治理的历史，并对表银监指引和同业做了差距分析，定位了我行目前在数据治理方面面临的障碍和问题。通过科技部门调研分析，整理出了我行在数据基础规范、业务指标口径定义上遇到的难点。
  由于调研的时间仅三个月，在调研的深度和广度上有所不足，不过我们在设计问题时已经做了相应的应对，力求尽量能覆盖到数据治理的各个方面，尤其对数据质量最大的数据录入问题做了比较深入的研究和分析，也听取了各方的意见，让我们的方案更有针对性。
调研概况
调研成果
调研局限性
数据治理调研成果

## Slide 13
  1. 建立多层次数据治理架构
  2. 明确职责分工
  3. 建立专业化队伍
组织架构
数据管理
数据质量
银监会要求
同业领先水平
$
  1. 已有庞大的数据管理团队
  2. 专业团队领导，各部门参与
  3. 专业化队伍已建，有培养机制
1. 制定数据战略并执行
2. 制定全面的数据管理制度
3. 建立业务规范和技术标准
  1. 已有相对完善的数据战略
  2. 数据管理制度落地性较强
  3. 已有相对全面的数据标准
1. 确立数据质量管理目标
2. 加强业务制度和技术工具建设
3. 建立数据质量检查制度和考评体系
  1. 已有相对完善的数据战略
  2. 数据管理制度落地性较强
  3. 已有相对全面的数据标准
我行现状
  1. 暂无体系化队伍
  2. 仅由科技部负责数据质量
  3. 专业化程度需进一步提高
  1. 暂无明确的数据战略规划
  2. 已有数据管理的管理制度
  3. 业务标准相对缺失
  1. 被动纠错为主，无明确管理目标
  2. 业务制度和工具配套相对薄弱
  3. 考评体系的制定和执行相对缺失
数据价值
1. 能够充分实现数据价值，发挥数据作用，并籍此提高风险管理相关能力
  1. 已有规模化的数据分析团队
  2. 拥有支持风险、营销、内部营运的基本分析挖掘能力
  风险管理部定期开展压力测试和数据分析，但其他业务部门数据分析应用较少
  刚刚组建专业数据分析团队，支撑能力尚待建设
我行数据治理现状差距分析

## Slide 14
04
章节 PART
治理方案
  三阶段数据治理方案
  第一阶段：痛点治理
  第二阶段：体系化建设
  第三阶段：持续改进

## Slide 15
第一阶段：痛点治理
第二阶段：体系化建设
第三阶段：持续改进
1.搭建数据治理组织架构
2.建立痛点治理的支撑系统
3.建立痛点治理的配套制度
1.数据质量标准体系
2.数据质量系统建设
3.数据质量制度建设
1.数据标准管理
2.数据字典管理
3.数据元数据管理
4.数据安全分级管理
5.数据挖掘建模
1.数据质量检核平台
2.数据质量派单平台
3.数据质量管理驾驶舱
1.数据标准管理平台
2.元数据管理系统
3.数据脱敏系统
4.SAS分析管理平台
5.管理驾驶舱系统
主要包括数据架构、数据生命周期管理、数据标准、数据质量、元数据管理、数据安全、等数据治理管理制度配套
1.建立体系化的管理队伍
2.建立体系化的数据架构
3.建立体系化的制度办法
4.建立体系化的系统支撑
三阶段数据治理方案
治理目标
系统建设
治理范围
管理制度
主要包括支撑痛点治理的管理制度建设，主要包括数据质量管理制度、数据质量考核办法等
通过完备多层次的数据治理组织架构和数据治理管理制度，形成数据治理的长效机制，保障数据治理的持续改进

## Slide 16
04
章节 PART
治理方案
  三阶段数据治理方案
  第一阶段：痛点治理
  第二阶段：体系化建设
  第三阶段：持续改进

## Slide 17
痛点治理
成功关键点
  数据治理的一大痛点就是推动困难，责任不明确，有了明确的组织架构就可以明确责任，并在领导层面调动资源，协调和推动相关管理工作
  以往的数据治理缺乏跟踪机制，导致数据治理难以持续，有了可追踪的监控管理驾驶舱，可以很明确的知晓改进的状态，并为奖惩机制提供数据支撑
  以前靠人工的数据质量问题跟踪和反馈，导致质量改进效率较差，建立自动化的IT系统可以有效的提高处理效率，节约资源，并积累数据，辅助管理决策
可追踪的监控管理驾驶舱
自动化的平台支撑
  目前我行的数据质量现状比较模糊，，没有相应的度量标准和体系，建立相关标准后，可以很明确的知道数据质量好坏状况和好坏程度
明确的组织分工
可度量的数据质量
第一阶段：痛点治理-成功关键点

## Slide 18
第一阶段：痛点治理方案
痛点治理方案
管理建设
数据治理组织架构建立
数据质量管理制度完善
数据质量考核办法完善
方法建设
数据分析技术手段修复
系统建设
数据前端控制页面改造
数据质量检核平台开发
数据修复派单系统开发
质量监控驾驶舱开发
数据质量度量体系建立
通过建立常态的数据治理架构明确人员和职责，保障决策执行力
通过数据分析技术修复，反哺数据评估体系，并推动前端改造
通过修订配套的数据质量管理制度，规范流程并确定角色职责
通过完善数据质量考核办法，量化考核指标，激励改善积极性
通过建立数据质量检核平台，按需检测数据质量，并生产结果库
通过数据修复派单系统，自动将数据修复任务推送到责任人
通过质量监控驾驶舱监控数据质量健康度以及数据质量改善状况
通过前端改造，对数据输入进行控制防范数据质量问题的发生
通过建立数据质量度量体系，量化数据质量健康指数和改进状态

## Slide 19
 |  | 管理建设 |  |  | 方法建设 |  | 系统建设 |  |  | 
 |  | 数据治理组织架构 建立 | 数据质量管理制度 完善 | 数据质量考核办法 完善 | 数据质量度量体系 建立 | 数据分析技术手段修复 | 数据前端控制页面改造 | 数据质量检核平台 开发 | 数据修复派单系统 开发 | 数据质量 监控驾驶舱 开发
四大痛点 | 人工数据录入质量差 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
 | 历史遗留问题包袱大 |  | √ |  | √ | √ |  |  | √ | 
 | 数据治理推动协调难 | √ | √ | √ |  |  |  |  | √ | √
 | 反复治理无明显成效 |  | √ |  |  | √ | √ | √ |  | √
九大缺失 | 人工数据录入质量无管理 |  | √ |  | √ | √ |  | √ | √ | √
 | 数据补录无事后总结提高 |  | √ | √ |  | √ |  | √ | √ | √
 | 分支行无专人专岗 | √ | √ |  |  |  |  |  |  | 
 | 奖惩机制缺乏 |  |  | √ |  |  |  |  |  | √
 | 数据质量无度量标准 |  |  |  | √ | √ |  | √ |  | 
 | 对数据质量无有效监控 |  | √ | √ |  |  | √ | √ |  | √
 | 系统前端校验预防机制不足 |  | √ |  | √ |  | √ | √ | √ | 
 | 数据校验业务逻辑缺失 |  |  |  | √ | √ | √ | √ |  | 
 | 数据业务应用少 |  |  |  |  | √ |  |  |  | 
第一阶段：痛点治理-问题与解决方案对照表
解决方案
解决问题

## Slide 20
第一阶段：痛点治理-制度建设-组织架构建立
数据治理委员会
科技部
总行大数据中心
风险管理部
会计结算部
……
信贷管理部
数据管理组
数据标准
数据质量
元数据
数据安全
数据生命
周期
数据架构
数据应用组
数据挖掘
数据分析
数据可视化
策略分析
自助提数
数据文化
分行数据治理专员
业务线专员
风险管理
会计结算
计划财务
公司业务
信贷管理
……
系统管理专员
个贷系统
核心系统
信贷系统
电子银行
信用卡
……
管理层
决策层
执行层
角色职责：负责顶层战略目标的设定和整体规划、协调
成员构成：由分管的副行长以上的行领导， 大数据中心总监和各条线的部门负责人构成
角色职责：负责战术的管理，如具体管理制度的拟定，技术规范
成员构成：由数据管理组，数据应用组构成，拟定科技部负责数据管理，总行大数据中心负责数据应用
角色职责：负责具体的规范落地执行层面
成员构成：1. 总行各业务线指定1名数据治理专员，参与业务标准制定
2. 系统管理专员由科技部统筹管理，负责系统改造评估
3. 各分行指定1名数据治理专员，负责数据录入配合

## Slide 21
职责范围
技能要求
评价标准
1.负责整体的数据治理战略方向规划
2.统筹管理数据治理资源
3.领导层级的资源协调
1.战略方向的正确性
2.整体数据治理的推进情况
3.监管层面的及时应对
1.负责重大方向的决策
2.负责具体资源的指派
3.负责领导层级的沟通
1.能够对重大事项决策，并承担责任
2.能够直接指定资源
拟定各部门的负责人
1.重大决策方向的正确性
2.部门间的配合和沟通情况
3.部门内项目的执行情况
1.负责数据管理、数据质量平台规划和建设
2.负责数据管理、数据质量制度建设
3.负责数据战略规划
4.负责监控指导落地实施
1.能够正确解读监管指引
2.能够整体设计管理方案
3.能够直接使用数据管理资源
4.熟悉行内数据环境和相关技术
拟定科技部牵头
1.数据管理项目平台建设情况
2.数据管理相关制度建设情况
3.数据管理指导和咨询的满意度
1.负责数据价值平台规划和建设
2.负责数据价值制度建设
3.负责数据价值的对外输出
4.负责数据价值挖掘的咨询和指导
1.能够正确解读监管指引
2.能够整体设计数据价值挖掘方案
3.非常熟悉业务场景和解决方案
4.熟悉数据挖掘的相关技术
拟定总行大数据中心牵头
1.数据价值项目平台建设情况
2.数据管理相关制度建设情况
3.提升风控、营销的数据决策能力
委员会组长
委员会成员
数据管理组
数据应用组
承担角色
1.能够从战略层面把关，作出决策
2.能够调动或协调资源
拟定副行长及以上领导
第一阶段：痛点治理-制度建设-组织架构建立-角色定位1

## Slide 22
职责范围
技能要求
评价标准
承担角色
1.遵从项目计划并贡献专业知识
2.负责业务与技术的日常沟通
3.参与业务标准的拟定
1.业务领域的标准的合理性
2.部门项目实施的如期推进
3.部门配合响应的及时性
1.负责提供项目资料
2.负责具体标准的项目落地
3.负责评判系统改造的风险
1.熟悉所负责的项目背景
2.熟悉项目的技术细节
3.能够评判系统改造风险
由科技部统筹
1.整体决策方向的正确性
2.部门配合度和实施开展情况
3.系统改造风险的及时暴露
1.负责对数据的业务输入
2.负责对数据的补录
3.负责对数据质量问题源头
的更正
1.熟悉所负责的业务输入
2.熟悉分支行的数据现状
各分支行全职或专职一人
1.业务输入的正确性
2.数据补录的及时性
3.分行配合响应的及时性
业务线治理专员
系统管理专员
分行治理专员
1.熟悉本部门的业务和数据
2.能够协调相关资源配合
项目实施
各部门全职或专职一人
第一阶段：痛点治理-制度建设-组织架构建立-角色定位2

## Slide 23
第一阶段：痛点治理-制度建设-数据质量管理制度/考核办法完善
现状分析
制度内容
制度目标
参与对象
数据质量管理制度
数据质量考核办法
目前科技部已经发布了《数据质量管理办法》，规定了数据的组织责任，数据质量检核，问题管理和管理工具，但办法重在指引，实际操作和落地指导较弱
通过数据质量管理制度的修订，使得数据质量管理工作更加体系化、规范化，全面提升数据质量管理的能力和水平，为实现数据质量提升提供有力的制度保障。
数据质量管理的组织与责任
数据质量问题管理流程
数据质量配套平台和工具
数据质量管理的模板
数据管理者
数据应用者
业务线人员
系统管理员
分支行人员
行领导
在已发布的《数据质量管理办法》第八章规定了由科技部制定数据质量考核方案，并组织实施考核，最后将考核结果提交计划财务和人力资源部，目前考核体系落实细节还不够详细，执行力较弱
通过数据质量考核体系的搭建和细化，使得数据质量改进工作更加量化，提高各部门的参与度和积极性，实现数据质量的数据驱动和量化考核，为实现数据质量激励提供有力的制度保障。
数据质量考核的组织与责任
数据质量考核的实施方案
数据质量考核的量化指标
数据质量考核的绩效发放
数据管理者
数据应用者
业务线人员
系统管理员
分支行人员
行领导
人力考核人员
绩效发放人员

## Slide 24
第一阶段：痛点治理-方法建设-数据质量度量体系建立
A.完备性
D.一致性
B.准确性
C.合规性
E.唯一性
F.及时性
A-01.是否存在缺失未填数据
A-02.数据值是否为空
B-01.数据精度是否满足
C-02.数据项是否有业务含义
C-03.数据据是否符合业务定义
C-04.代码取值是否越界
D-01.数据引用关系是否破裂
A-03.系统间传送数据是否完整
C-01.是否存在非真实业务数据
C-05.代码是否符合标准规范
D-02. 同一数据不同表格内取值不同
D-03.汇总与明细数据是否一致
D-04.系统间数据总量是否一致
E-01.业务关键属性组合是否唯一
F-01.是否满足统计要求
数据质量评估标准
历史数据质量
现行数据质量
任务派单情况
任务完成情况
数据质量
健康指数
数据质量
改进指数
分析服务
总体质量概况
系统比对分析
数据质量度量体系
质量检核
任务分配
分支行比对分析

## Slide 25
第一阶段：痛点治理-方法建设-数据分析技术手段修复
在数据质量还未完全解决时，在数据分析侧通过交叉比对等技术手段修复数据，并反馈道数据平台质量检查，进而推动前端页面改造，最后做到事前防范。
数据分析技术修复反馈机制
1.事前防范
2.事中监控
3. 事后补救
数据前端控制页面改造
数据质量检核平台检查
数据分析技术手段修复
高质量数据
数据流
反馈流
主要通过前端页面的改造和控制来保证数据输入的质量，面向未来数据。
主要通过数据平台质量检查，来探测和量化目前的数据质量问题，并为任务分配提供数据支撑。
主要通过数据分析的技术修复来屏蔽数据质量问题，保障数据分析在数据未完全修复时也可进行。

## Slide 26
第一阶段：痛点治理-系统建设
生产
数据
ODS
数据管理组
数据应用组
质量检核平台
检核代码执行
质量修复派单系统
任务优先级排序
任务类型诊断
录入
问题
业务
问题
系统
问题
派单数据
质量监控管理驾驶舱
数据质量健康指数
数据质量改进指数
分支行
对比分析
系统
对比分析
检核规则制定
检核
规则库
检核代码生成
检核基础数据
检核结果库
任务责任人关联
业务线专员
系统管理专员
分支行专员
数据更新

## Slide 27
第一阶段：痛点治理-行动计划
组织架构
建立
任务
检核平台招标
技术架构评估
质量检核
规则开发
派单系统招标
主责部门
参与部门
  总行全体及各分支行
  总行大数据中心
  科技部
  科技部
  科技部
  总行大数据中心
  科技部
  总行大数据中心
  总行大数据中心
  总行大数据中心
  总行业务部门
目标
1.建立多层次的数据治理组织
2.确定数据治理角色及分工
3.确定数据治理的沟通机制
1.研究并制定可行的技术架构
2.评估技术架构的成本及风险
3.确定技术架构的最终决策
1.确定数据检核平台的范围
2.启动数据检核平台的招标
3.确定招标厂商和入场时间
1.确定质量派单系统的范围
2.启动质量派单系统的招标
3.确定招标厂商和入场时间
1.确认数据检核的技术标准
2.确认数据检核的业务标准
3.开发数据检核的规则

## Slide 28
2018年8月
9-12月
2019年1-6月
7-8月
9月
技术架构评估
检核平台招标
派单系统招标
检核平台和派单系统开发
组织架构
建立
监控驾驶
舱开发
质量检核规则开发一期
全行数据治理机制正式运作
系统测试
线下人工执行派单
第一阶段：痛点治理-时间计划

## Slide 29
04
章节 PART
治理方案
  三阶段数据治理方案
  第一阶段：痛点治理
  第二阶段：体系化建设
  第三阶段：持续改进

## Slide 30
第二阶段：体系化建设方案
数据治理整体架构设计
组织架构
（一阶段已建立）
数据管理
升级
数据质量改善
数据价值实现
重庆农村商业银行 数据治理体系化建设
管理制度
数据标准
数据字典
数据安全
数据仓库
元数据管理
数据管控体系
事前预防
事中处理
事后总结
基础准备
经验积累
价值实现
数据应用体系

## Slide 31
已有
需加强
空白待建
数据应用体系
数据管控体系
数据业务应用
源系统
核心系统
信贷系统
资金系统
总账系统
补录
……
数据架构
数据质量管理
数据标准管理
元数据管理
主数据管理
数据安全管理
数据生命周期管理
数据安全管理办法
数据分析室管理办法
数据脱敏
数据存储/归档
数据备份/恢复
数据销毁
数据治理
数据战略
数据治理组织架构
数据治理制度与流程
数据治理绩效管理
数据架构管理
数据模型管理
数据分布管理
事前规划
事中处理
事后分析
数据质量平台
技术标准
业务标准
标准管理平台
业务元数据
操作元数据
元数据管理平台
主数据规则
主数据平台
主数据管理工具
主数据生命周期管理
技术元数据
ODS
数据仓库
数据集市
数据集成
决策支持
数据挖掘
管理驾驶舱
监管报送
客户画像
第二阶段：体系化建设-数据治理整体架构设计

## Slide 32
在原有的元数据管理范围上，加入对业务元数据的管理，发布相应的管理办法，并加强系统建设
在原有ODS基础上建设相应的数据仓库公共指标体系，方便业务人员使用
在保证数据安全的前提下，提供平台或工具方便分析人员使用数据，实现数据价值，如数据脱敏的建设
完善的
数据管理
体系
数据安全
4
数据仓库
5
元数据管理
6
管理制度
1
数据标准
2
数据字典
3
在现有管理制度基础上，根据银监会数据治理指引进行重新修订和丰富，保证制度更新的及时性和可操作性
在原有技术标准上，加入业务标准，形成全行统一的数据标准和管理办法，并加强数据标准管理系统的建设
将零散的业务系统的数据字典进行整合，形成全行统一的数据结构视图，方便信息的检索
第二阶段：体系化建设-数据管理升级

## Slide 33
被动防御
主动治理
事前预防
事中处理
事后总结
系统建设
知识库
统计分析
奖惩制度
发现问题后，记录并逐渐形成数据质量知识库。
在大量知识积累后，进行归类分析，发现规律，为决策做辅助依据。
建立奖惩机制，并监督执行，建立长效机制。
标准统一
源头管理
前瞻的规划数据标准
，屏蔽标准不统一导致的数据质量问题。
加强源头管理，把数据质量问题控制在源头，防止问题扩散。
加强系统建设，把数据质量流程线上化，并提供统计分析功能
，辅助决策。
修正问题
发现问题
分析问题
一般由数据使用方发现数据治理问题后反馈数据管理部门，阐明问题类别，业务影响等。
数据管理方接受到问题后，进行原因分析，并制定相应的解决方案。
数据管理方执行解决方案，观察问题状态，反馈数据使用方，并做相关记录。
第二阶段：体系化建设-数据质量改善

## Slide 34
1
0
工具准备
系统准备
人员储备
数据准备
熟悉流程
建立集市
熟悉数据
挖掘建模
管理驾驶舱
客户画像
风控策略
精准营销
基础准备
经验积累
价值实现
基础准备阶段，主要在人员、数据、工具和系统方面提前为数据分析和建模奠定基础，方便后续工作的开展。
经验积累阶段，熟悉行内流程及数据来源，并依据数据分析需求建立数据集市，开展数据挖掘和建模工作。
价值实现阶段，通过前期的准备和经验积累，最后价值实现，主要包括管理驾驶舱，客户画像，风控策略及精准营销。
第二阶段：体系化建设-数据价值实现

## Slide 35
04
章节 PART
治理方案
  三阶段数据治理方案
  第一阶段：痛点治理
  第二阶段：体系化建设
  第三阶段：持续改进

## Slide 36
发现问题
分析问题
解决问题
监控问题
预防问题
第三阶段：持续改进
持续改进
数据治理支撑体系
数据治理问题解决流程
数据治理管理制度
数据治理平台工具
数据治理
组织架构

## Slide 37
05
章节 PART
实施路径
  实施路径规划
  实施路径详情

## Slide 38
在落地实施的方面，我们规划了三大阶段：痛点治理(解决优先级最高的数据录入问题)和体系化建设（站在顶层高度规划项目，预防数据质量问题发生）和持续改进阶段（长期持续的改进跟踪）。
数据治理实施路径规划和资源预估
01规划准备
02痛点治理
03体系化建设
04结项回顾
05持续改进
  对方案做全面的论证，并做好数据治理的前期准备，如：组织架构的建立，角色分工，配套系统的招标和需求分析等
  建设数据质量标准体系，质量检核平台，派单系统及数据质量管理驾驶舱，并持续跟踪数据质量改善
  全面规划和建设数据治理项目，包括数据标准、元数据管理、数据字典等，同时配套相关的管理制度，并推动系统改造
  逐步结项数据治理的相关项目并进行知识转移，推广项目成果，释放项目资源。
  保持常态的数据组织架构，持续改善数据管理、数据质量、掘数据价值问题，并适时进行再规划
数据管理建设
主要由科技部牵头，负责数据管理数据质量的平台类建设，计划采用行内负责项目管理，外包负责咨询实施的方式进行。
数据价值建设
主要由总行大数据中心承担，负责数据分析建模，全部为行内人员，长期持续稳定投入。
$
数据治理方案实施的任务分配
Chart: 计划人月数量
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
数据价值建设-行内资源 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
数据管理建设-行内资源 | 18 | 24 | 24 | 60 | 60 | 60 | 40 | 12
数据管理建设-外包资源 | 120 | 120 | 240 | 240 | 240 | 160
数据治理资源预估
01规划准备
03体系化建设
05持续改进
02痛点治理
04结项回顾

## Slide 39
02痛点治理
2019-2020
制定《数据治理基本制度》
微调组织架构
协调人力资源
04结项回顾
2024
收尾数据管理项目
知识转移
收尾数据质量项目
知识转移
01规划准备
2018
确定数据治理的组织架构
明确战略目标和方向
明确各方职责
确定数据管理调整内容
制定数据战略规划
拟定项目方案和管理计划
确定数据质量调整方向
准备数据质量环境
拟定项目管理计划
修复数据质量问题
规划数据价值的范围目标
准备环境（平台、数据）
开发数据集市一期
完成用户画像一期
行长驾驶舱一期
提供数据分析建模服务
完善用户画像
完善数据集市
提供数据分析服务
完善行长驾驶舱
提供自助式提数服务
打造大数据学院
03体系化建设
2021-2023
根据推广方式调整
组织结构
实施数据标准方案
实施元数据管理方案
构建统一数据字典
搭建IT支撑系统
搭建质量检核平台
打造质量派单系统
建立质量管理驾驶
修复数据质量问题
配套管理制度建设
完善数据产品和应用
推广数据产品和应用
推广数据分析服务
收尾数据价值项目
知识共享
组织架构
$
数据价值
数据管理
数据质量
按需调整组织架构
规划未来数据治理内容
05持续改进
2025+
持续改进数据治理内容，日常维护
实施路径详情
完善数据质量平台
完善数据质量制度
规划数据管理内容
准备数据管理环境

## Slide 40
07
章节 PART
附录
  同业数据治理方案参考

## Slide 41
XX银行机密文件
附录：同业数据管理规划

## Slide 42
XX银行机密文件
附录：同业数据仓库建设

## Slide 43
XX银行机密文件
附录：同业数据标准规划

## Slide 44
附录：同业数据标准范围

## Slide 45
数据调度与处理
大数据平台
数据结构化转换
大数据分析计算
分布式数据库
分布式文件系统
数据生命周期管理
数据平台
数据传输
数据服务
数据集市
数据质量检核
元数据管理
数据
管理
平台
数据应用
统计报表
基础数据平台
贴源层
整合层
汇总层
数据切分
数据源
业务系统
物联网
互联网
数据交换平台
内部数据
外部数据
其他系统
数据接口
数据挖掘
高管驾驶舱
附录：同业数据架构

## Slide 46
附录：数据质量检核指标体系
度量标准 | 指标大类 | 指标小类 | 小类编号 | 指标分类描述
完整性 | 技术指标完整性 | 接口文件指标 | 1101 | 接口文件在传输过程中的完整性
 |  | 接口数据指标 | 1102 | 接口数据在传输过程中的完整性
 |  | 字段类指标 | 1102 | 字段缺失
 | 业务指标完整性 | 客户信息类 | 1201 | 客户信息缺失
 |  | 账户信息类 | 1202 | 关键信息缺失
合法性 | 技术指标合法性 | 字段类指标 | 2101 | 字段类型完整性
 |  | 值域类指标 | 2102 | 字段值有效性
 | 业务指标合法性 | 业务关系类指标 | 2201 | 业务间关联关系检查
及时性 | 技术指标及时性 | 数据传输指标 | 3101 | 数据在传输过程中的及时率等
 |  | 数据处理指标 | 3102 | 数据的ETL处理及时率等
一致性 | 技术指标一致性 | 表间一致性 | 4101 | 物理表主外键的检查
 | 业务指标一致性 | 业务统计指标一致性 | 4201 | 系统业务指标与源系统提供的业务指标的一致程度
准确性 | 业务指标准确性 | 业务指标区间 | 5201 | 业务指标在给定范围内的准确度
唯一性 | 技术唯一性 | 主键唯一性 | 6101 | 表内主键唯一性

## Slide 47
附录：数据质量检核指标详情
序号 | 编号 | 指标归属 | 指标大类 | 指标小类 | 小类子类 | 指标性质 | 指标频度 | 指标名称
1 | DQ_4201_000001 | 业务指标 | 一致性 | 总分平衡检查 | 业务统计指标一致性 | 基础指标 | 每周 | 对公分户与总账一致性
2 | DQ_4201_000002 | 业务指标 | 一致性 | 总分平衡检查 | 业务统计指标一致性 | 基础指标 | 每周 | 内部帐户和总账一致性
3 | DQ_4201_000003 | 业务指标 | 一致性 | 总分平衡检查 | 业务统计指标一致性 | 基础指标 | 每周 | 储蓄分户与总账一致性
4 | DQ_4201_000004 | 业务指标 | 一致性 | 总分平衡检查 | 业务统计指标一致性 | 基础指标 | 每周 | 表外分户和总账一致性
5 | DQ_4201_000005 | 业务指标 | 一致性 | 表间一致性检查 | 业务统计指标一致性 | 基础指标 | 每日 | 当事人表与当事人关系历史表之间的一致性
6 | DQ_4201_000006 | 业务指标 | 一致性 | 表间一致性检查 | 业务统计指标一致性 | 基础指标 | 每日 | 协议表与当事人关系历史表之间的一致性
7 | DQ_4201_000007 | 业务指标 | 一致性 | 表间一致性检查 | 业务统计指标一致性 | 基础指标 | 每日 | 当事人关系历史表与当事人表之间的一致性
8 | DQ_4201_000008 | 业务指标 | 一致性 | 表间一致性检查 | 业务统计指标一致性 | 基础指标 | 每日 | 对公客户名与账户名不一致
9 | DQ_4201_000009 | 业务指标 | 一致性 | 表间一致性检查 | 业务统计指标一致性 | 基础指标 | 每日 | 对私当事人表与当事人表之间的一致性
10 | DQ_4201_000010 | 业务指标 | 一致性 | 表间一致性检查 | 业务统计指标一致性 | 基础指标 | 每日 | 对公当事人表与当事人表之间的一致性
11 | DQ_4201_000011 | 业务指标 | 一致性 | 表间一致性检查 | 业务统计指标一致性 | 基础指标 | 每日 | 当事人表中当事人类型为对私的记录是否存在对私当事人中
12 | DQ_4201_000012 | 业务指标 | 一致性 | 表间一致性检查 | 业务统计指标一致性 | 基础指标 | 每日 | 当事人表中当事人类型为对公的记录是否存在对公当事人中
13 | DQ_4201_000013 | 业务指标 | 一致性 | 表间一致性检查 | 业务统计指标一致性 | 基础指标 | 每日 | 协议表与协议金额历史之间的一致性
14 | DQ_4201_000014 | 业务指标 | 一致性 | 表间一致性检查 | 业务统计指标一致性 | 基础指标 | 每日 | 协议表与协议余额历史表之间的一致性
15 | DQ_4201_000015 | 业务指标 | 一致性 | 表间一致性检查 | 业务统计指标一致性 | 基础指标 | 每日 | 卡一本通主档与协议关系历史之间的一致性
16 | DQ_4201_000016 | 业务指标 | 一致性 | 表间一致性检查 | 业务统计指标一致性 | 基础指标 | 每日 | 协议关系历史中的一本通分户对应的信息和协议表的一致性
17 | DQ_4201_000017 | 业务指标 | 一致性 | 表间一致性检查 | 业务统计指标一致性 | 基础指标 | 每日 | 协议表与协议关系历史之间的一致性
18 | DQ_4201_000018 | 业务指标 | 一致性 | 表间一致性检查 | 业务统计指标一致性 | 基础指标 | 每日 | 储蓄分户与明细一致性
19 | DQ_4201_000019 | 业务指标 | 一致性 | 表间一致性检查 | 业务统计指标一致性 | 基础指标 | 每日 | 对公分户与明细一致性
20 | DQ_4201_000020 | 业务指标 | 一致性 | 表间一致性检查 | 业务统计指标一致性 | 基础指标 | 每日 | 对公分户子户与明细一致性